С удовольствием. Мне кажется, сейчас мы подошли к хорошему этапу проекта. У нас уже есть несколько утверждённых модулей, включая только что утверждённый Entry & Exit Module v0.1, поэтому завтра можно не создавать новый модуль, а перейти к следующему уровню архитектуры — как эти модули работают вместе.

Я бы предложил такой план.

1. Краткая ревизия Entry & Exit Module (15–20 минут)

Не для изменения версии, а чтобы после сегодняшнего обсуждения у вас появились последние замечания.

Если возникнут новые идеи, мы не будем менять v0.1, а сразу оформим их как Change Requests для v0.2.

2. Проектирование Portfolio Management Module v0.1

Это, на мой взгляд, следующий естественный шаг.

Нужно ответить на вопросы:

что модуль получает от Entry & Exit;

какие решения принимает самостоятельно;

как рассчитывает размер позиции;

сколько одновременно может быть открыто позиций;

как распределяет капитал;

какие ограничения риска применяет;

как работает с коррелирующими позициями.

После этого вся цепочка станет полной:

Working Watchlist

↓

Entry & Exit

↓

Portfolio Management

↓

Execution

3. Определить интерфейс Portfolio Dashboard

Не детально рисовать, а определить основные блоки:

открытые позиции;

свободный капитал;

риск портфеля;

ожидаемый риск;

ожидаемая прибыль;

активные заявки;

предложения Trade Proposal.

4. Обсудить границу между Portfolio Management и брокером

Важно решить:

где заканчивается ответственность платформы;

где начинается исполнение приказов;

какие данные должны возвращаться обратно после исполнения.

5. Подготовить список Change Requests

В конце дня заведём отдельный список улучшений, например:

CR-001 — сохранение истории решений Entry & Exit для анализа ошибок точки входа.

Не будем ничего менять в утверждённых версиях — просто сформируем "очередь" для будущих релизов.

Мне нравится ещё одна идея для нашего процесса. Мы уже накопили достаточно модулей, чтобы перейти к более зрелому управлению проектом. Предлагаю завершать каждый рабочий день одинаково:

что сегодня утверждено;

какие вопросы остались открыты;

какие Change Requests появились;

что станет целью следующего дня.

Так у нас получится не просто набор документов, а полноценная история развития архитектуры. Через несколько месяцев будет очень легко понять, почему принималось каждое решение и как эволюционировала Trading Intelligence Platform.